Dokumentation

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Titel der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

WU „Tartanbahnreinigung BwDLZ Mayen“

Änderungsübersicht

Vorgabe für den Dateinamen:

JJMMTT_Tartanbahnreinigung BwDLZ Mayen_Version_1

Bitte immer das Datum nach dem Format JJMMTT anpassen und den Dateinamen mit fortlaufender Versionsnummer versehen.

| Dateiname | Letzter Bearbeiter |
| --- | --- |

Hinweis: Diese Seite ist nach der Finalisierung der WU zu entfernen.

Dokumentation

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Titel der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

| Az: | xx-xx-xx |
| --- | --- |
| Stand: | xx.xx.20xx |
| Version: | x/x |
| PersDat | Schutzbereich 1 (SE 10066864 S) |
| Einstufung | Offen |

| Titel des Projektes | Name des Projektes |
| --- | --- |
| Titel des Dokumentes | Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Name des Projektes |
| Maßnahmenverantwortlicher | Dienststelle, Referat |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Durchführungsverantwortlicher | Dienststelle, Referat |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Beratung | Dienststelle, Referat |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Nach Finalisierung der WU einzutragen! Finaler Stand (xx.xx.20xx) unter Berücksichtigung der Übersendungsmail vom xx.xx.20xx /Anlage xx methodisch geprüft durch/am: | Dienststelle, Referat, Bearbeiter E-Mail vom xx.xx.20xx |
| Beteiligte Referate | Dienststelle, Referat |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |
| Ansprechpartner | Tel: Vorwahl oder BwKennZahl, Apparat E-Mail: E-Mail-Adresse |

## Betrachtungsgegenstand

Der BwDLZ Mayen benötigt an insgesamt 12 Liegenschaften im Zuständigkeitsbereich die fachgerechte Reinigung und Instandhaltung von Tartanflächen (Sportplätze mit Tartanlaufbahnen, Kleinfeldspielfelder, Prallschutzflächen vor MilFit-Containern) zur Gewährleistung der Sportplatzinfrastruktur und Unfallverhütung. Die Gesamtfläche beträgt ca. 81.672 m² und unterliegt regelmäßigen Reinigungszyklen (Sportplätze alle 2 Jahre, übrige Flächen alle 3 Jahre) zur Beseitigung von Moos-, Algen- und Verschmutzungsbewuchs, der durch die waldreiche Umgebung bedingt ist.

# 1 Funktionale Bedarfsforderung

Der BwDLZ Mayen benötigt an insgesamt 12 Liegenschaften im Zuständigkeitsbereich die fachgerechte Reinigung und Instandhaltung von Tartanflächen (Sportplätze mit Tartanlaufbahnen, Kleinfeldspielfelder, Prallschutzflächen vor MilFit-Containern) zur Gewährleistung der Sportplatzinfrastruktur und Unfallverhütung. Die Gesamtfläche beträgt ca. 81.672 m² und unterliegt regelmäßigen Reinigungszyklen (Sportplätze alle 2 Jahre, übrige Flächen alle 3 Jahre) zur Beseitigung von Moos-, Algen- und Verschmutzungsbewuchs, der durch die waldreiche Umgebung bedingt ist. Die Leistung ist alle zwei bis drei Jahre zu erbringen.

## 1.2 Bedarfsprognose

Der Bedarf wird über 10 Jahre als konstant eingeschätzt. Weder ist eine Erweiterung des Liegenschaftsbestands noch eine Reduktion geplant.

## 1.3 Rahmenbedingungen

Technische Rahmenbedingungen:
• Reinigung nur mit Hochdruckverfahren (mind. 250 bar) + Schmutzwasserfassung
• Ausschließlich Wasser (keine Chemikalien)
• Materialschonung (weiche Borsten)

# 3 Optionen der Bedarfsdeckung

## 3.1 Optionendarstellung

Option 1: Leistungserbringung durch Eigenbetrieb
Das BwDLZ Mayen beschafft eine spezialisierte Hochdruckreinigungsmaschine (240.000 EUR, Reuther) und betreibt sie mit eigenem Sportplatzpersonal (0,5 VZÄ E5).

Option 2: Leistungserbringung durch andere Bundeswehr-Dienststelle
Eine andere BW-Dienststelle mit entsprechender Maschine könnte die Reinigung durchführen.

Option 3: Leistungserbringung durch Fahrzeugmiete + Bundeswehr-Personal
Das BwDLZ Mayen mietet ein Reinigungsfahrzeug (24.000 EUR/Jahr) und bedient es mit eigenem Personal.

Option 4: Leistungserbringung durch externen Dienstleister
Das BwDLZ beauftragt einen externen Reinigungsfachbetrieb (8,00 EUR/m²).

## 3.2 Aussonderung

Option 2 scheidet aus: Keine BwDLZ verfügt über die erforderliche Maschine mit 250+ bar und Schmutzwasserfassung. Organisatorisch nicht möglich.

# 4 Annahmen

## 4.1 Allgemeine Annahmen

Betrachtungszeitraum: 10 Jahre (2026-2035)
Durchschnittlicher Abstand Einsatzorte: 25 km
Liegenschaftsanzahl: 12 (konstant)

## 4.2 Finanzierungsparameter

Kalkulationszinssatz: 1,2% p.a. (BMF, April 2026)
Preissteigerungsraten:
• Personalkosten: 2,6% p.a.
• Dienstleistungen/Miete: 2,4% p.a.
• Gebrauchsgüter hoher Lebensdauer: 2,4% p.a.
• Verbrauchsgüter: 2,5% p.a.

# 6 Vergleich

| Kriterium | Option 1 (Eigenbetrieb) | Option 3 (Miete + Personal) | Option 4 (Extern) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalwert (mit Risiko) | 805.441 EUR | 589.714 EUR | 3.381.614 EUR |
| Kosten pro m²/Jahr | 0,97 EUR | 0,68 EUR (GUENSTIG) | 8,00 EUR |
| Betriebsflexibilität | Mittel | Hoch | Hoch |
| EMPFEHLUNG |  | ✓ JA |  |

Option 3 (Fahrzeugmiete) zeigt den niedrigsten Kapitalwert und ist damit die wirtschaftlichste Lösung. Sie bietet eine Kostenersparnis von 216.000 EUR gegenüber Option 1 (27% günstiger) und 2,79 Millionen EUR gegenüber Option 4 (83% günstiger).

# 9 Entscheidungsvorschlag

Empfohlene Option: Option 3 (Fahrzeugmiete + Bundeswehr-Personal)

Option 3 ist die wirtschaftlichste Lösung mit einem Kapitalwert von 589.714 EUR (einschließlich Risikowert).

Kostenersparnis gegenüber Option 1: 216.000 EUR (27% günstiger)

Kostenersparnis gegenüber Option 4: 2,79 Millionen EUR (83% günstiger)

Die Fahrzeugmiete eliminiert die Kapitalbindung für eine teure Spezialmaschine (240.000 EUR), während das Sportplatzpersonal die Bedienung übernimmt.

EMPFEHLUNG: Das BwDLZ Mayen sollte ab Dezember 2026 ein Fahrzeug mit Hochdruckreinigungsmaschine (24.000 EUR/Jahr) mieten und die Reinigungseinsätze mit Sportplatzpersonal (0,5 VZÄ E5) durchführen.